|  | REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD SVETI IVAN ZELINA GRADSKO VIJEĆE | NACRT PRIJEDLOGA |
| --- | --- | --- |
| KLASA: 363-01/21-01/16 URBROJ: 238/30-01/01-21-2 Sveti Ivan Zelina, ________ 2021. |  |  |

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine”, br. 07/21), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na ___ sjednici održanoj ____ prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture

na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

UVODNI DIO

(1) Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Gradu Svetom Ivanu Zelini u 2022. godini.

(2) Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

(1) Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- U 2022. godini planira se gradnja slijedeće komunalne infrastrukture:

| 1. | NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Novoplanirana prometnica s komunalnom infrastrukturom, raskrižjem s kružnim tokom prometa i obostranim nogostupom u sklopu turističko-ugostiteljskog i sportsko-rekreacijskog područja (dio budućeg kampa), duljina 97,80 m | T2 | 20.000,00 |
|  | izrada troškovnika i tender dokumentacije |  | 20.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od poreza |  | 20.000,00 |
| 1.2. | Novoplanirana ulica s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidovima, (spoj Bocakove i Vinogradske ulice/novoplanirana ulica iznad vatrogasnog centra i ZMC-a, duljina 290 m | T2 | 4.045.000,00 |
|  | izgradnja prometnice s potpornim zidovima, FAZA 1, duljina 176 m |  | 3.800.000,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR |  | 245.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | kredit |  | 3.000.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 245.000,00 |
|  | prihodi od zakupa posl.obj. |  | 400.000,00 |
|  | županijski proračun |  | 400.000,00 |
| 1.3. | Rekonstrukcije Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice | T4 | 100.000,00 |
|  | projektiranje |  | 100.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od prod. nefin.imov. |  | 100.000,00 |
| 1.4. | Ulica Ivana Gundulića-uređenje kolnika i nogostupa na dijelu ispred osnovne škole i srednje škole | T4 | 3.045.000,00 |
|  | projektiranje - rekonstrukcija kolnika i nogostupa (u izradi) |  | 45.000,00 |
|  | izgradnja-rekonstrukcija kolnika i nogostupa |  | 2.800.000,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR |  | 200.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | kredit |  | 2.800.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 45.000,00 |
|  | županijski proračun |  | 200.000,00 |
| 1.5. | Rekonstrukcija LC 31042 s izgradnjom pješačke staze i oborinskom odvodnjom (lokalna cesta Novo Mjesto-Šulinec/spoj ŽC 3288 s budućom zonom gospodarske namjene), duljina cca 990 m | T4 | 1.473.000,00 |
|  | sufinanciranje (30%)-Projektiranje GP za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, izvedbeni projekt i izvođenje radova rekontrukcije kolnika i izgradnjom nogostupa (cca 990 m, od raspela do rijeke Lonje) |  | 1.473.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od poreza |  | 1.473.000,00 |
| 1.6. | Rekonstrukcija traktorskog puta u primarnu šumsku infrastrukturu-šumsku cestu (Kladešćica-Marija Bistrica), duljina cca 1800 m | T3 | 6.407.523,00 |
|  | projektiranje-izvedbeni projekt |  | 162.502,00 |
|  | rekonstrukcija šumskog puta u primarnu šumsku prometnicu |  | 5.851.270,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR |  | 331.251,00 |
|  | vođenje projekta |  | 62.500,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | kredit |  | 199.915,00 |
|  | državni proračun |  | 931.014,00 |
|  | sredstva iz fondova EU |  | 5.276.594,00 |
| 1.7. | Izgradnja rotora Sveta Helena | T2 | 82.500,00 |
|  | projektiranje (glavni projekt u izradi) |  | 12.500,00 |
|  | otkup zemljišta (rješavanje imovinsko pravnih odnosa) |  | 70.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od prod.nefin. imov. |  | 70.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 12.500,00 |
| 1.8. | Rekonstrukcija/proširenje dijela trupa državne ceste D 3-SJEVER s izgradnjom pješačkih staza, oborinskom odvodnjom, potpornim zidovima i mostovima, FAZE 1-4, duljina 4970 m | T4 | 487.700,00 |
|  | projektiranje (GP u izradi), FAZA 1, Prodanec, duljina 536 m |  | 12.500,00 |
|  | otkup zemljišta, FAZA 1 (rješavanje imovinsko pravnih odnosa) |  | 33.200,00 |
|  | projektiranje-izvedbeni projekt, FAZA 1 |  | 40.000,00 |
|  | radovi, FAZA 4 (od naselja Komin do skretanja za ŽC 3002/Tomaševec, cca 500 m) |  | 365.000,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR (faza 4) |  | 37.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalni doprinos |  | 365.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 122.700,00 |
| 1.9. | Rekonstrukcija/proširenje dijela državne ceste D 3-JUG i dijela županijske ceste ŽC 3010 od naselja Blaževdol do naselja Blaškovec s izgradnjom pješačkih staza, oborinskom odvodnjom i mostovima, duljina 7777 m | T4 | 2.194.000,00 |
|  | projektiranje-izvedbeni projekt, FAZA 4-6 (od Ulice Dragutina Stražimira u Donjoj Zelini do crkve Sv. Benedikta u Blaškovcu), duljina 3930 m |  | 94.000,00 |
|  | izgradnja, FAZA 6, duljina 370 m (od crkve Sv. Benedikta do križanja DC 3 i ŽC 3010) |  | 2.000.000,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR, FAZA 6 |  | 100.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | kredit |  | 2.100.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 94.000,00 |
| 1.10. | Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 (Paukovec), duljina cca 946 m | T2 | 1.700.000,00 |
|  | izgradnja |  | 1.500.000,00 |
|  | stručni nadzor građenja i ZNR |  | 200.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | kredit |  | 1.700.000,00 |
| 1.11. | Rekonstrukcija/proširenje dijela državne ceste D 3 od Komina do Dubovca Bisaškog | T4 | 200.000,00 |
|  | projektiranje-glavni projekt za građevinsku dozvolu |  | 200.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalni doprinos |  | 200.000,00 |
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA: |  |  | 19.754.723,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 19.754.723,00 |
|  | kredit |  | 9.799.915,00 |
|  | komunalni doprinos |  | 565.000,00 |
|  | prihodi od prod. nefin.imov. |  | 170.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 2.012.200,00 |
|  | prihodi od zakupa poslovnih objekata |  | 400.000,00 |
|  | županijski proračun |  | 600.000,00 |
|  | državni proračun |  | 931.014,00 |
|  | sredstva iz EU fondova |  | 5.276.594,00 |

| 2. | JAVNA PARKIRALIŠTA | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Parkiralište s komunalnom infrastrukturom, FAZA 1-2 , sportsko-rekreacijsko područje | T2 | 33.750,00 |
|  | projektiranje-glavni projekt (u izradi) za građevinsku dozvolu, FAZA 2 |  | 33.750,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od poreza |  | 33.750,00 |
| UKUPNO JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  | 33.750,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 33.750,00 |
|  | komunalni doprinos |  | 33.750,00 |

| 3. | JAVNE GARAŽE | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića | T2 | 240.000,00 |
|  | projektiranje -idejni i glavni projekt |  | 240.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalni doprinos |  | 240.000,00 |
| UKUPNO JAVNE GARAŽE: |  |  | 240.000,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 240.000,00 |
|  | komunalni doprinos |  | 240.000,00 |

| 4. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sportsko rekreacijsko područje | T2 | 500.000,00 |
| 4.1.1. | Otkup zemljišta šireg prostora Sportsko rekreacijskog prostora |  | 500.000,00 |
|  | otkup zemljišta |  | 500.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od prod.nefin. imov. |  | 500.000,00 |
| 4.2. | Ulaganje u sportske terene | T4 | 1.410.000,00 |
| 4.2.1. | Višenamjenski sportski park |  | 1.410.000,00 |
|  | radovi-izgradnja višenamjenskog sportskog parka |  | 1.219.000,00 |
|  | opremanje-višenamjenski sportski park |  | 156.000,00 |
|  | nadzor i ostalo |  | 35.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalni doprinos |  | 156.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 1.254.000,00 |
| 4.3. | Dječja igrališta i parkići | T2 | 110.000,00 |
|  | uređenje i oprema |  | 110.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalna naknada |  | 110.000,00 |
| 4.4. | Izvorište Krečaves | T2 | 130.000,00 |
|  | uređenje |  | 30.000,00 |
|  | otkup zemljišta |  | 100.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od prod.nefin. imov. |  | 100.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 10.000,00 |
|  | županijski proračun |  | 20.000,00 |
| UKUPNO JAVNE ZELENE POVRŠINE: |  |  | 2.150.000,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 2.150.000,00 |
|  | komunalni doprinos |  | 156.000,00 |
|  | komunalna naknada |  | 110.000,00 |
|  | prihodi od prod. nefin. imov. |  | 600.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 1.264.000,00 |
|  | županijski proračun |  | 20.000,00 |

| 5. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autobusna stajališta i klupe | T2 | 60.000,00 |
|  | autobusna stajališta, klupe |  | 60.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalna naknada |  | 60.000,00 |
| UKUPNO GRAĐEVINE I UREAĐAJI JAVNE NAMJENE: |  |  | 60.000,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 60.000,00 |
|  | komunalna naknada |  | 60.000,00 |

| 6. | JAVNA RASVJETA | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Javna rasvjeta | T4 | 1.750.000,00 |
|  | godišnja obveza, EPC ugovor |  | 1.750.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | komunalna naknada |  | 1.750.000,00 |
| UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  |  | 1.750.000,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 1.750.000,00 |
|  | komunalna naknada |  | 1.750.000,00 |

| 7. | GROBLJA | Čl. 68. St.2. | IZNOS (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Proširenje groblja u Donjoj Zelini | T4 | 56.300,00 |
|  | prostorno planiranje -SPUO |  | 6.300,00 |
|  | prostorno planiranje-izrada Plana |  | 50.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od poreza |  | 56.300,00 |
| 7.2. | Groblje u Blaškovcu | T2 | 200.000,00 |
|  | otkup zemljišta |  | 200.000,00 |
|  | izvori financiranja: |  |  |
|  | prihodi od prod.nefin. imov. |  | 200.000,00 |
| UKUPNO GROBLJA: |  |  | 256.300,00 |
| Potrebna financijska sredstva osiguravaju se iz: |  |  | 256.300,00 |
|  | prihodi od prod. nefin. imov. |  | 200.000,00 |
|  | prihodi od poreza |  | 56.300,00 |

- U stupcu 3. tablice iz stavka 1. ovog članka iskazana je podjela programa i aktivnosti po namjenama utvrđenim člankom 68. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i zbirno iznosi:

| T1 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| T2 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 7.121.250,00 |
| T3 | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 6.407.523,00 |
| T4 | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 10.716.000,00 |
| T5 | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 |
| UKUPNO |  | 24.244.773,00 |

- Za građenje komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka planiran je iznos po slijedećim grupama.

| 1. | NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 19.754.723,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | JAVNA PARKIRALIŠTA | 33.750,00 |
| 3. | JAVNE GARAŽE | 240.000,00 |
| 4. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 2.150.000,00 |
| 5. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 60.000,00 |
| 6. | JAVNA RASVJETA | 1.750.000,00 |
| 7. | GROBLJA | 256.300,00 |
| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (HRK) |  | 24.244.773,00 |

(4) Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

(5) Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz slijedećih izvora:

|  | kredit | 9.799.915,00 |
| --- | --- | --- |
|  | komunalni doprinos | 994.750,00 |
|  | komunalna naknada | 1.920.000,00 |
|  | prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 970.000,00 |
|  | prihodi od poreza | 3.332.500,00 |
|  | prihodi od zakupa poslovnih objekata | 400.000,00 |
|  | županijski proračun | 620.000,00 |
|  | državni proračun | 931.014,00 |
|  | sredstva iz EU fondova | 5.276.594,00 |
| SVEUKUPNO (HRK): |  | 24.244.773,00 |

ZAVRŠNI DIO

Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu iznosi  24.244.773,00 HRK.

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.